АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Павловка

20.12.2024 г.										№ 108

О внесении изменений в постановление администрации Павловского сельсовета от 05.11.2013 г № 56 «Об утверждении муниципальной  программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013 № 41 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Павловского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом Павловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации Павловского сельсовета от 05.11.2013 г № 56 «Об утверждении муниципальной  программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения».

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы»  изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения № 1, 2 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению 2, 3 соответственно к настоящему постановлению.

1.3. Приложения № 2, 3, 5 к Муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению 4, 5, 6  соответственно к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального  опубликования в газете «Советское Причулымье».

Глава Павловского сельсовета:					В.П.Межаев

Приложение 1

к постановлению Администрации  Павловского сельсовета

от 20.12.2024 г № 108

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее по тексту – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Устав администрации Павловского сельсовета |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение условий безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Павловского сельсовета |
| Задачи муниципальной программы | -Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет средств муниципального дорожного фонда. -Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной собственности за счет средств муниципального дорожного фонда. |

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2027гг. |
| --- | --- |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы | Приведены в приложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Источник финансирования: Общий объем финансирования программы составляет 24 656 122,19 руб., в том числе: 2018г. - 774 195,52 руб. 2019г. - 1 048 430,20 руб. 2020г. - 5 330 378,4 руб. 2021г. - 1 710 413,00 руб. 2022г. - 2 405 002,00 руб. 2023г. - 1 111 798,80 руб. 2024г. - 8 126 704,33 руб. 2025г. - 2 226 200,00 руб. 2026г. - 1 740 400,00 руб. 2027г. - 752 600,00 руб. Из них: из средств федерального бюджета – 0 руб.; из средств краевого бюджета – 14 903 266,22 руб., в т.ч. по годам: 2018г. - 301 247,00 руб. 2019г. - 295 941,00 руб. 2020 г. - 4 907 148,4 руб. 2021г. - 616 697,00 руб. 2022г. - 1 806 650,00 руб. 2023г. - 5500,00 руб. 2024г. - 6 970 082,83 руб. 2025г. - 0,00 руб. 2026г. - 0,00 руб. 2027г. - 0,00 руб. из средств районного бюджета – 0 руб.; из средств бюджета сельского поселения – 9 752 855,97 руб. в т.ч. по годам: 2018г. - 472 948,52 руб. 2019г. - 752 489,20 руб. 2020г. - 423 230,00 руб. 2021г. - 1 093 716,00 руб. 2022г. - 598 352,00 руб. 2023г. - 1 106 298,80 руб. 2024г. - 1 156 621,50 руб. 2025г. - 2 226 200,00 руб. 2026г. - 1 170 400,00 руб. 2027г. - 752 600,00 руб. из внебюджетных источников - 0 руб. из средств юридических лиц - 0 руб. |
| Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Павловского сельсовета | Нет |

|  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Павловского сельсовета от 20.12.2024 г. № 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рашифровкой плановых значений по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год |
| 1. | Цель программы: Обеспечение условий безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Павловского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 3: Потребность паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной собственности. | % | х | Администрация Павловского сельсовета | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Целевой показатель 4: Обеспеченность летнего содержания автомобильных дорог | % | х | Администрация Павловского сельсовета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Целевой показатель 5: Обеспеченность зимнего содержания автомобильных дорог по мере потребности. | % | х | Администрация Павловского сельсовета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 1. Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет средств муниципального дорожного фонда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель результативности 1. Обеспеченность летнего содержание улично-дорожной сети | км | 0,35 | Администрация Павловского сельсовета | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.2. | Показатель результативности 2: Обеспеченность зимнего содержания улично-дорожной сети | % | 0,35 | Администрация Павловского сельсовета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Задача 3. Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной собственности за счет средств муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель результативности 1: Обеспеченность паспортами объектов дорожного хозяйства | км | 0,3 | Администрация Павловского сельсовета | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава Павловского сельсовета |  |  |  | В.П. Межаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению администрации Павловского сельсовета от 20.12.2024 г. № 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значения целевых показателей на долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цели, задачи, показатели | Единица изме-рения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Плановый период |  | Долгосрочный период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | Цель программы: Обеспечение условий безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Павловского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Целевой показатель 3: Потребность паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной собственности. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Целевой показатель 4: Обеспеченность летнего содержания автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.5 | Целевой показатель 5: Обеспеченность зимнего содержания автомобильных дорог по мере потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Глава Павловского сельсовета |  |  |  | В.П. Межаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к постановлению администрации Павловского сельсовета от 20.12.2024 г. № 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий муниципальной программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, задачи, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации (в натур.выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого за период |  |
| Цель программы: Обеспечение условий безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Павловского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет средств муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие к задаче 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках ПП "Дороги Красноярья" ГП Кр.кр. "Развитие транспортной системы" за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администация Павловского сельсовета Назаровского р-на Красноярского кр | 819 | 0409 | 03100S5080 |  |  | 244 | 301 247,00 | 295 941 | 312 601 | 315 630 | 372 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 598 319,00 | Содерж.УДС в 5 нас.пун. км.прохода/т.р.: Зимнее: 2018 - / 136,8т.р. 2019- 146 т.р 2020-198 т.р 2021- 306 т.р 2022-214 т.р 2023-92 Летнее: 2018 - / 73,6т.р.; 2019- 146 т.р 2020-104 т.р 2021-317 т.р 2022-139 т.р 2023-308 |
| 1.2. | Мероприятие к задаче 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках ПП "Дороги Красноярья" ГП Кр.кр. "Развитие транспортной системы" за счет софинансирования из средств местного бюджета | Администация Павловского сельсовета Назаровского р-на Красноярского кр | 819 | 0409 | 03100S5080 |  |  | 244 | 3 615,00 | 3 552 | 3 127 | 3 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 451,00 |  |
| 1.3 | Мероприятие к задаче 1:Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию, устройству и востановлению элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенных для регулирования и обеспечения дорожного движения, в т.ч. их безопасности (0310080520) | Администация Павловского сельсовета Назаровского р-на Красноярского кр | 819 | 0409 | 0310080520 |  |  | 244 | 322 123,52 | 631 960,2 | 300 635,19 | 1 089 426 | 583 996,0 | 986 268,8 | 1 096 621,5 | 2 226 200,0 | 1 170 400,0 | 752 600,0 | 9 160 231,21 | 2016 - Павлов.переулок м/у Молодеж-Новая 70м (350м2);2016 - Разворот.S 12мх12м в Павловка, Куличка, Сютик;2017- Павловка S под стоянку ТС возле с/с 60мх6м; 2017 - Сютик, ул. Советская 1000м (6000м2); 2017 - Павловка ул. Новони-колаевская 199 м (796,3м2);2017 - Павловка Заречная съезд 100м (500м2);2018 - Павловка ул.Заречная 350м (1750м2);2018 - Куличка ул.Заречная 5м (30м2) восстановление дор.одежды после размытия;2019 - Павловка ул.Зеленая 200м (800м2); на кладбище 150м (525м2); 2019- Новониколаевка ул.Труда 400м (1600м2).2022- В д.Новониколаевка был произведен текущий ремонт дорожного полотна ул.Минская протяженностью 200м(отсыпка щебнем).2023 работы по подсыпке щебнем автомобильных дорог: с. Павловка- дорога на кладбища 15м, ул. Новониколаевкая ямоч-ный ремонт, ул. Октябрьская 25м, ул. Зеленая 30м, ул. Централь-ная 200м, ул. Советская 15м.д. Захаринка- ул. Центральная 80м, ул. Партизанская 40м.,подъезда к детскому садику «Солнышко». плотины д.Сютик два раза. |
| 1.4 | Мероприятие к задаче 1: Осуществление дорожн. деятел-ти в отнош. авт.дорог общ. польз. местн. знач-я из ср-тв стимулирования за содействие развитию налогового потенциала в рамках ПП "Содействие развитию налог. потенциала муниципал. образ-ий" ГП Кр.кр. "Содействие развитию местн. самоуправл-ия" |  | 819 | 0409 | 03100S7450 |  |  | 244 |  |  | 385 000,0 | 189 000 | 14 750,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 594 250,00 | Транспортные услуги по доставке щебня |
| 1.5 | Мероприятие к задаче 1: Осуществление дорожной деятельности в отноше-нии авт. дорог общ. поль-зования местн. значения в соответств.с решениями Губернатора Кр. края, Правительства Кр.края за счет средств дорожного фонда Кр.кр | Администация Павловского сельсовета Назаровского р-на Красноярского кр | 819 | 0409 | 0310073950 |  |  | 244 |  |  |  | 0 |  |  | 2 800 000 |  |  |  | 2 800 000,00 | Ремонт авт. дороги (асфальтобетон) с. Павловка ул. Молодежная 450 м (2250м2); Ремонт тротуары (асфальт-обетон) 904 м Павловка ул. Советская, ул. Молодежная |
| 1.6 | Мероприятие к задаче 1: Софинансирование субсидии на осуществл. дорожн. деятельности в отношении авт.дорог общ. пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Кр.кр, Правительства Кр.кр. | Администация Павловского сельсовета Назаровского р-на Красноярского кр | 819 | 0409 | 03100S3950 |  |  | 244 |  |  |  | 0 |  |  | 28 283 |  |  |  | 28 282,83 |  |
| 1.7 | Мероприятие к задаче 1:Капитальный ремонт и ремонт авт. дорог общего пользования местного значения в рамках ПП "Дороги Красноярья" ГП Кр.кр. "Развитие транспортной системы" за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администация Павловского сельсовета Назаровского р-на Красноярского кр | 819 | 0409 | 03100S5090 |  |  | 244 |  |  | 4 209 547,39 | 112 067 | 1 419 000,00 | 0,00 | 4 100 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 840 914,39 | 2019-Ремонт авт.дороги (асфальтобетон) с устройством тротуара из краевого бюджета в с.Павловка 2020-ул.Майская 700м (3500м2) 2022-выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул.Мурашова с.Павловка, ширина проезжей части 5м., длина участка ремонта 720м., материал проезжей части щебень. |
| 1.8 | Мероприятие к задаче 1: Капитальный ремонт и ремонт авт. дорог общего пользования местного значения в рамках ПП "Дороги Красноярья" ГП Кр.кр. "Развитие транспортной системы" за счет софинансирования из средств местного бюджета | Администация Павловского сельсовета Назаровского р-на Красноярского кр | 819 | 0409 | 03100S5090 |  |  | 244 |  |  | 119 467,76 | 1 133 | 14 356,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 456,76 |  |
| 2 | Задача 2. Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной собственности за счет средств муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие к задаче 3 Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной собственности на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены. | Администация Павловского сельсовета Назаровского р-на Красноярского кр | 819 | 0409 | 03380710 |  |  | 244 | 147 210,00 | 116 977 |  |  |  | 120 030 | 60 000 |  |  |  | 444 217,00 | 2018-2019 на УДС 24,63км полевые журналы обследования дорожной одежды; тех.отчеты о проведении оценки тех.состояния, тех.паспорта с учетом дорог на кладбища. 2022 - оформление документов проект организации безопасного дорожного движения 2023 - технические планы на объекты недвижимости (автомобильные дороги)с.Павловка ул.Новая, ул.Октябрьская, ул.Новониколаевская Разработка проектов организации дорожного движения (д.Захаринка, д.Сютик, д.Куличка, д.Новониколаевка) |
| Глава Павловского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  | В.П.Межаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к постановлению администрации Павловского сельсовета от 20,12.2024 г. № 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о распределении планируемых расходов по задачам, мероприятиям муниципальной программы"Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование задачи, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения" | всего расходные обяза-тельства программы по ГРБС Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 819 | Х | Х |  |  | Х | 774 195,52 | 1 048 430,2 | 5 330 378,3 | 1 710 413 | 2 405 002,00 | 1 111 798,80 | 8 126 704,33 | 2 226 200,00 | 1 170 400,00 | 752 600,00 | 24 656 122,19 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обяза-тельства программы по ГРБС Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 819 | 0409 | Х |  |  | Х | 626 985,52 | 931 453 | 5 330 378,3 | 1 710 413,0 | 2 405 002,0 | 991 768,80 | 8 066 704,33 | 2 226 200,00 | 1 170 400,00 | 752 600,00 | 24 211 905,19 |
| 1.1 | Мероприятие к задаче 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках ПП "Дороги Красноярья" ГП Кр.кр. "Развитие транспортной системы" за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 819 | 0409 | 03100S5080 |  |  | 244 | 301 247,00 | 295 941 | 312 601 | 315 630 | 372 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 598 319,00 |
| 1.2 | Мероприятие к задаче 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках ПП "Дороги Красноярья" ГП Кр.кр. "Развитие транспортной системы" за счет софинансирования из средств местного бюджета | Администация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 819 | 0409 | 03100S5080 |  |  | 244 | 3 615,00 | 3 552 | 3 127 | 3 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 451,00 |
| 1.3 | Мероприятие к задаче 1:Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию, устройству и востановлению элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенных для регулирования и обеспечения дорожного движения, в т.ч. их безопасности | Администация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 819 | 0409 | 0310080520 |  |  | 244 | 322 123,52 | 631 960,2 | 300 635,19 | 1 089 426 | 583 996,0 | 986 268,8 | 1 096 621,5 | 2 226 200,0 | 1 170 400,0 | 752 600,0 | 9 160 231,21 |
| 1.4 | Мероприятие к задаче 1: Осуществление дорожн. деятел-ти в отнош. авт.дорог общ. польз. местн. знач-я из ср-тв стимулирования за содействие развитию налогового потенциала в рамках ПП "Содействие развитию налог. потенциала муниципал. образ-ий" ГП Кр.кр. "Содействие развитию местн. самоуправл-ия" | Администация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 819 | 0409 | 03100S7450 |  |  | 244 |  |  | 385 000,00 | 189 000 | 14 750,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 594 250,00 |
| 1.5 | Мероприятие к задаче 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Кр.кр. за счет средств дорожного фонда Кр.кр | Администация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 819 | 0409 | 0310073950 |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  | 2 800 000 |  |  |  | 2 800 000,00 |
| 1.6 | Мероприятие к задаче 1: Софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятель-ности в отношении авто.дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Кр.края, Правительства Красноярского кр | Администация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 819 | 0409 | 03100S3950 |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  | 28 283 |  |  |  | 28 282,83 |
| 1.7 | Мероприятие к задаче 1: Капитальный ремонт и ремонт авт. дорог общего пользования местного значения в рамках ПП "Дороги Красноярья" ГП Кр.кр. "Развитие транспортной системы" за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администация Павловского сельсовета Назаровского р-на Красноярского кр | 819 | 0409 | 03100S5090 |  |  | 244 |  |  | 4 209 547,39 | 112 067 | 1 419 000,00 | 0,00 | 4 100 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 840 914,39 |
| 1.8 | Мероприятие к задаче 1: Капитальный ремонт и ремонт авт. дорог общего пользования местного значения в рамках ПП "Дороги Красноярья" ГП Кр.кр. "Развитие транспортной системы" за счет софинансирования из средств местного бюджета | Администация Павловского сельсовета Назаровского р-на Красноярского кр | 819 | 0409 | 03100S5090 |  |  | 244 |  |  | 119 467,76 | 1 133 | 14 356,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 |  | 176 456,76 |
| 2 | Задача 2: Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной собственности за счет средств муниципального дорожного фонда | всего расходные обяза-тельства программы по ГРБС Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 819 | 0409 | Х |  |  | Х | 147 210,00 | 116 977 | 0 | 0 | 0 | 120 030 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 444 217,00 |
| 2.1 | Мероприятие к задаче 3 Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной собственности на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены. | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 819 | 0409 | 0330080710 |  |  | 244 | 147 210,00 | 116 977 |  |  |  | 120 030 | 60 000 |  |  |  | 444 217,00 |
| Глава Павловского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  | В.П.Межаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение 6 к постановлению администрации Павловского сельсовета от 20.12.2024 г. № 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 5 к муниципальной программе "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения" с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого и сельского бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование программы, задачи, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения" | Всего в том числе по ГРБС: | 774 195,52 | 1 048 430,2 | 5 330 378,3 | 1 710 413,0 | 2 405 002,00 | 1 111 798,80 | 8 126 704,33 | 2 226 200,00 | 1 170 400,00 | 752 600,00 | 24 656 122,19 |
|  |  | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 774 195,52 | 1 048 430,2 | 5 330 378,3 | 1 710 413,0 | 2 405 002,00 | 1 111 798,80 | 8 126 704,33 | 2 226 200,00 | 1 170 400,00 | 752 600,00 | 24 656 122,19 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0,00 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - краевой бюджет | - 301 247,00 | - 295 941,0 | - 4 907 148,4 | - 616 697,0 | - 1 806 650,00 | - 5 500,00 | - 6 970 082,83 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 14 903 266,22 |
|  |  | - районный бюджет | - 0,00 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | - бюджет сельских послений | - 472 948,52 | - 752 489,2 | - 423 230,0 | - 1 093 716,0 | - 598 352,00 | - 1 106 298,80 | - 1 156 621,50 | - 2 226 200,00 | - 1 170 400,00 | - 752 600,00 | - 9 752 855,97 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0,00 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Задача 1: Обеспечение сохранности, ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения за счет средств муниципального дорожного фонда | Всего в том числе по ГРБС: | 188 500,00 | 931 453,2 | 5 330 378,3 | 1 710 413,0 | 2 405 002,00 | 991 768,80 | 8 066 704,33 | 2 226 200,00 | 1 170 400,00 | 752 600,00 | 23 773 419,67 |
|  |  | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 188 500,00 | 931 453,2 | 5 330 378,3 | 1 710 413,0 | 2 405 002,00 | 991 768,80 | 8 066 704,33 | 2 226 200,00 | 1 170 400,00 | 752 600,00 | 23 773 419,67 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 301 247,00 | 295 941,0 | 4 907 148,4 | 616 697,0 | 1 806 650,0 | 5 500,0 | 6 970 082,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 903 266,22 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | бюджет сельских послений | 325 738,52 | 635 512,2 | 423 230,0 | 1 093 716,0 | 598 352,0 | 986 268,8 | 1 096 621,5 | 2 226 200,0 | 1 170 400,0 | 752 600,0 | 9 308 638,97 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие к задаче 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках ПП "Дороги Красноярья" ГП Кр.кр. "Развитие транспортной системы" за счет средств дорожного фонда Красноярского края (03100S5080) | Всего, в том числе по ГРБС: | 301 247,00 | 295 941 | 312 601 | 315 630 | 372 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 319,00 |
|  |  | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 301 247,00 | 295 941 | 312 601 | 315 630 | 372 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 319,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 301 247,00 | 295 941 | 312 601 | 315 630 | 372 900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 598 319,00 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | бюджет сельских послений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие к задаче 1:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках ПП "Дороги Красноярья" ГП Кр.кр. "Развитие транспортной системы" за счет софинансирования из средств местного бюджета ( 03100S5080) | Всего , в том числе по ГРБС: | 3 615,00 | 3 552 | 3 127 | 3 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 451,00 |
|  |  | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 3 615,00 | 3 552 | 3 127 | 3 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 451,00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | бюджет сельских послений | 3 615,00 | 3 552 | 3 127 | 3 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 451,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие к задаче 1: Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию, устройству и востановлению элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенных для регулирования и обеспечения дорожного движения, в т.ч. их безопасностия (0310080520) | Всего , в том числе по ГРБС: | 322 123,52 | 631 960,2 | 300 635,2 | 1 089 426,0 | 583 996,0 | 986 268,8 | 1 096 621,5 | 2 226 200,0 | 1 170 400,0 | 752 600,0 | 9 160 231,21 |
|  |  | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 322 123,52 | 631 960,2 | 300 635,2 | 1 089 426,0 | 583 996,0 | 986 268,8 | 1 096 621,5 | 2 226 200,0 | 1 170 400,0 | 752 600,0 | 9 160 231,21 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | бюджет сельских послений | 322 123,52 | 631 960,2 | 300 635,19 | 1 089 426 | 583 996,0 | 986 268,8 | 1 096 621,5 | 2 226 200,0 | 1 170 400,0 | 752 600,0 | 9 160 231,21 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие к задаче 1: Осуществление дорожн. деятел-ти в отнош. авт.дорог общ. польз. местн. знач-я из ср-тв стимулирования за содействие развитию налогового потенциала в рамках ПП "Содействие развитию налог. потенциала муниципал. образ-ий" ГП Кр.кр. "Содействие развитию местн. самоуправл-ия" (03100S7450) | Всего , в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,0 | 385 000,0 | 0,0 | 14 750,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405 250,00 |
|  |  | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 0,00 | 0,0 | 385 000,0 | 0,0 | 14 750,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405 250,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  | 385 000,0 |  | 14 750,00 | 5 500,00 | 0,00 |  |  |  | 405 250,00 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | бюджет сельских послений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие к задаче 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении авт. дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Кр.края, Правительства Кр.края за счет средств дорожного фонда Кр. края (0310073950) | Всего , в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
|  |  | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 800 000,00 |  |  |  | 2 800 000,00 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | бюджет сельских послений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.7 | Мероприятие к задаче 1:Софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края (03100S3950) | Всего , в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 282,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 282,83 |
|  |  | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 282,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 282,83 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 28 282,83 |  |  |  | 28 282,83 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | бюджет сельских послений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие к задаче 1: Капитальный ремонт и ремонт авт. дорог общего пользования местного значения в рамках ПП "Дороги Красноярья" ГП Кр.кр. "Развитие транспортной системы" за счет средств дорожного фонда Красноярского края (03100S5090) | Всего , в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0 | 4 209 547 | 112 067 | 1 419 000,00 | 0,00 | 4 100 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840 914,39 |
|  |  | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 0,00 | 0 | 4 209 547 | 112 067 | 1 419 000,00 | 0,00 | 4 100 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840 914,39 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  | 4 209 547,39 | 112 067 | 1 419 000,00 |  | 4 100 300,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9 840 914,39 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | бюджет сельских послений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.7 | Мероприятие к задаче 1: Капитальный ремонт и ремонт авт. дорог общего пользования местного значения в рамках ПП "Дороги Красноярья" ГП Кр.кр. "Развитие транспортной системы" за счет софинансирования из средств местного бюджета (03100S5090) | Всего , в том числе по ГРБС: | 0,00 | 0,00 | 119 467,76 | 1 133,00 | 14 356,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 456,76 |
|  |  | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 119 467,76 | 1 133,00 | 14 356,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 456,76 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 41 500,00 |  |  |  | 41 500,00 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | бюджет сельских послений |  |  | 119 467,76 | 1 133 | 14 356,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 134 956,76 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Мероприятие к задаче 1: | Всего , в том числе по ГРБС: | 147 210,00 | 116 977,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 125 530,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 717,00 |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 147 210,00 | 116 977,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 125 530,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 717,00 |
|  | пользования местного значения из средств стимулирования | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы "Содействие развитию | краевой бюджет |  |  |  | 189 000 |  | 5 500,00 |  |  |  |  | 194 500,00 |
| 2 | Задача 2: Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципальной собственности за счет средств муниципального дорожного фонда | Всего , в том числе по ГРБС: | 147 210,00 | 116 977 | 0 | 0 | 0,00 | 120 030,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 217,00 |
|  |  | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 147 210,00 | 116 977 | 0 | 0 | 0,00 | 120 030,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 217,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет сельских послений | 147 210,00 | 116 977 | 0 | 0 | 0,00 | 120 030,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 217,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие к задаче 3 Инвентаризация и паспортизация объектов дорожного хозяйства, оформление права муниципаль-ной собственности на объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на которых они расположены. (0330080710) | Всего , в том числе по ГРБС: | 147 210,00 | 116 977 | 0 | 0 | 0,00 | 120 030,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 217,00 |
|  |  | Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края | 147 210,00 | 116 977 | 0 | 0 | 0,00 | 120 030,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 217,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | бюджет сельских послений | 147 210,00 | 116 977 |  |  |  | 120 030,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 444 217,00 |
| Глава Павловского сельсовета В.П.Межаев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |