АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2024                                                                                                          № 35

с. Павловка

О проведении весенне – осенних мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния населенных пунктов на территории Павловского сельсовета в 2024 году

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние, повышения уровня благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов Назаровского района Красноярского края, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства Павловского сельсовета, утвержденными решением Павловского сельского Совета депутатов от 25.09.2017 № 21-67, руководствуясь Уставом Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края, администрация Павловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план весенне – осенних мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния населенных пунктов Павловского сельсовета согласно приложению № 1 к настоящему постановлению:

- в срок с 01.05.2024 г. по 10.06.2024 г. провести весенние мероприятия по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния населенных пунктов на территории Павловского сельсовета;

- в срок с 01.09.2024 г. по 30.10.2024 г. провести осенние мероприятия по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния населенных пунктов на территории Павловского сельсовета.

2. Администрации Павловского сельсовета, согласно плану мероприятий по благоустройству, обеспечить надлежащий вид территории мемориалов ВОВ и кладбищ, организовать работу по вывозу мусора, организовать работу среди населения по благоустройству улиц, приусадебных территорий, усадеб:

- в срок с 01.07.2024 г. по 20.08.2024 г. провести конкурс по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Павловского сельсовета на звание: «Лучшая территория организации», «Лучшая усадьба»;

- подведение итогов конкурса возложить на общественную комиссию по благоустройству территории Павловского сельсовета (постановление администрации Павловского сельсовета № 27 от 17.04.2019 в ред. постановления № 69 от 01.10.2022);

- в срок до 25.08.2024 г. подвести итоги конкурса в соответствии с положением (постановление администрации Павловского сельсовета № 39 от 01.06.2022).

3. Рекомендовать всем руководителям предприятий, учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям:

- отремонтировать, побелить или покрасить изгороди, фасады зданий, очистить от мусора прилегающую территорию улицы (согласно утвержденных Правил благоустройства от 25.09.2017 г. № 21-67, в ред. решения № 28-40 от 05.06.2023);

- осуществить озеленение подведомственных территорий;

- привести в порядок вывески и рекламу, указатели номеров домов;

- предоставить информацию о мерах реализации мероприятий по благоустройству территорий в рамках проведения весенне – осенних мероприятий по благоустройству в сельскую администрацию не позднее 30.10.2024.

4. И.о. директора МБОУ «Павловская СОШ» Козлову Е.Д., заведующей филиалом МБОУ «Павловская СОШ» Павловский детский сад «Солнышко» Хмелевской Н.А., и.о. заведующего Павловской врачебной амбулаторией Гадирову Р.В., заведующей Павловским сельским Домом культуры – филиал № 6 РДК Боднарюк Н.М., начальнику Павловского участка «МУП ЖКХ Назаровского района» Шаленко С.В., директору 12 отделения ЗАО «Назаровское» Авходееву Н.Х. рекомендовать осуществлять контроль за проведением мероприятий по благоустройству подведомственных территорий.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Советское Причулымье» и размещению на официальном сайте муниципального образования Павловский сельсовет (www.admpavlovsky.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Павловского сельсовета:			                             В.П. Межаев

- Приложение № 1

к постановлению администрации

Павловского сельсовета

№ 35 от 22.04.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Павловского сельсовета

______________ В.П. Межаев

ПЛАН

осеннее – весенних мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния населенных пунктов 
на территории Павловского сельсовета на 2024 год

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные (по согласованию) | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка и проверка соответствия состояния объектов внешнего благоустройства (детское игровое и спортивное оборудование на общественных территориях детских площадок) техническим регламентам, требованиям безопасности | май, сентябрь | Глава сельсовета Специалист по имуществу территории, решению вопросов по благоустройству и земельным отношениям (далее по тексту – Ответственный специалист) | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 2 | Визуальная оценка и проверка соответствия состояния объектов внешнего благоустройства (памятники и мемориальные доски погибшим воинам ВОВ) | май, сентябрь | Глава сельсовета Ответственный специалист | с. Павловка 1 ед. д. Куличка 1 ед. д. Захаринка 1 ед. д. Сютик 1 ед. д. Новониколаевка 2 ед. |
| 3 | Визуальная оценка и проверка соответствия состояния муниципальных общественных кладбищ | май, сентябрь | Глава сельсовета Ответственный специалист | с. Павловка 1 ед. д. Куличка 1 ед. д. Захаринка 1 ед. д. Сютик 1 ед. д. Новониколаевка 1 ед. |
| 4 | Проведение визуального осмотра по установлению объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии, подлежащих сносу для актуализации данных «Реестра бесхозяйных, заброшенных не эксплуатируемых объектов недвижимого имущества» | май, сентябрь-октябрь | Глава сельсовета Ответственный специалист | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 5 | Благоустройство участка под сгоревшим домом без хозяина (разбор, погрузка и вывоз мусора и сгоревших останков, очистка и планировка территории) в части реализации ПЛАНа управления объектами недвижимости за счет бюджета Павл.сельсовета | май-июль | Глава сельсовета | с. Павловка д. Новониколаевка д. Куличка |
| 6 | Разбор останков разрушенных домов в части реализации ПЛАНа управления объектами недвижимости силами собственников / владельцев | июнь-октябрь | Собственники / владельцы частных домовладений | с. Павловка д. Куличка |
| 7 | Осмотр территорий нас.пунктов (вкл.улицы, придомовые территории) на наличие захламленности и несанкционированных свалок | апрель-май, сентябрь-октябрь | Глава сельсовета Зам.главы сельсовета Ответственный специалист | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 8 | Выдача извещений - предупреждений об уборке мусора/золы с придомовой территории. Проведение бесед с собственниками/пользователями земельных участков, придомовых территорий об уборке мусора/золы | май, сентябрь-ноябрь | Глава сельсовета Зам.главы сельсовета Ответственный специалист | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 9 | Проведение субботников на территориях общественных кладбищ | май, сентябрь-октябрь | Глава сельсовета Зам.главы сельсовета Ответственный специалист Старосты села | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 10 | Проведение сходов граждан с обсуждением актуальных вопросов благоустройства (уборка прилегающих территорий, бесхозных домов, содержание территории домовладений в соответствии с санитарными требованиями и пожарной безопасности, пастьба скота и др.) | апрель-май | Глава сельсовета Зам.главы сельсовета Ответственный специалист | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 11 | Вывоз ТКО от уборки кладбищ силами Регионального оператора за счет средств бюджета Павловского сельсовета | после проведения субботников по уборке общественных кладбищ | Глава сельсовета | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 12 | Уборка и вывоз мусора (ветки, листва, порубочные остатки деревьев) с территорий общественных кладбищ за счет средств бюджета Павловского сельсовета | во время проведения субботника | Глава сельсовета | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 13 | Обкос прилегающей территории общественных кладбищ и центральных проходов за счет средств бюджета Павловского сельсовета | июнь-август | Глава сельсовета | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 14 | Размещение вывески (таблички) на общественные кладбища «Правила пользования общественными кладбищами» за счет средств бюджета Павловского сельсовета | май-август | Глава сельсовета | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 15 | Приведение в порядок информационных щитов, выявление и демонтаж несанкционированной рекламы | апрель-май | Глава сельсовета Ответственный специалист | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 16 | Проведение субботников на территориях общего пользования вдоль улиц, на детских площадках, памятниках, включая прилегающие площади | май, сентябрь- октябрь | Глава сельсовета Зам главы сельсовета Ответственный специалист Старосты села | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 17 | Уборка силами юридических лиц закрепленных за ними территорий вокруг объектов недвижимости и прилегающих площадей | май, сентябрь- октябрь | Руководители подразделений юр.лиц | 1. с.Павловка администрация 2. с.Павловка школа 3. с.Павловка детский сад 4. с.Павловка амбулатория 5. с.Павловка СДК и библиотека 6. с.Павловка почта 7. с.Павловка вет. аптека 8. с.Павловка 6 торг.точек 9. с.Павловка отд. № 12 ЗАО «Назаровское» 10.д.Захаринка ФАП, клуб, магазин 11. д.Куличка ФАП, клуб, магазин 12. д.Сютик ФАП, клуб, магазин 13. д.Новониколаевка ФАП, клуб, магазин, библиотека |
| 18 | Уборка территорий и прилегающих площадей на объектах внешнего благоустройства: земельные участки под памятниками, детскими площадками | май | Глава сельсовета | 1. с.Павловка 2 объекта 2. д.Захаринка 2 объекта 3. д.Куличка 2 объекта 4. д.Сютик 2 объекта 5.д.Новониколаевка 2 объекта |
| 19 | Уборка прилегающих территорий частных домовладений | май-октябрь | Частные домовладельцы | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 20 | Публикация материалов в СМИ о правилах обращения с отходами | август | Ответственный специалист | СМИ |
| 21 | Установка объектов внешнего благоустройства (разборные баннерные стойки, флагштоки, баннеры к 9 мая) для использования к праздникам | до 9 мая | Глава сельсовета Ответственный специалист | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 22 | Установка тематических флагов и флагов расцвечивания для праздничного оформления улиц и зон общего пользования за счет средств бюджета Павловского сельсовета | День села – 25 августа День защиты детей – 01 июня | Глава сельсовета Ответственный специалист | с. Павловка 24 ед. |
| 23 | Реализация проекта при получении субсидии по установке ограждения кладбища д. Новониколаевка при долевом участии бюджета Павловского сельсовета | 1 полугодие | Глава сельсовета Специалист по планированию – куратор проекта | д. Новониколаевка |
| 24 | Реализация проекта ППМИ при получении субсидии на работы по ремонту памятника участникам ВОВ с. Павловка при долевом участии бюджета Павловского сельсовета | 1 полугодие | Глава сельсовета Специалист по планированию – куратор проекта | д. Новониколаевка |
| 25 | Участие в проекте (инициатива жителей) по установке детского игрового оборудования при долевом участи бюджета Павловского сельсовета. | 1 полугодие | Глава сельсовета Специалист по планированию – куратор проекта | д. Новониколаевка |
| 26 | Сбор и вывоз мусора от жителей и юр.лиц, собранный с прилегающих территорий частных домовладений за счет средств бюджета Павловского сельсовета | май, сентябрь | Глава сельсовета | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 27 | Буртовка мусора с перемещением и планировкой территории на месте несанкционированных свалок за счет средств бюджета Павловского сельсовета | апрель-май, октябрь | Глава сельсовета | с. Павловка к югу от жилой застройки в 500 м. по дороге на д. Куличка |
| 28 | Проведение акарицидных обработок мест массового пребывания населения за счет средств краевого бюджета | май | Глава сельсовета Ответственный специалист | с. Павловка кладбище; д. Куличка кладбище; д. Захаринка кладбище; д. Сютик кладбище; д. Новониколаевка кладбище |
| 29 | Проведение акарицидных обработок мест массового пребывания населения за счет средств бюджета Павловского сельсовета | май | Глава сельсовета Ответственный специалист | с. Павловка дет.площадка, кладбище; д. Куличка дет.площадка; д. Захаринка дет.площадка, д. Сютик дет.площадка, д. Новониколаевка дет.площадка |
| 30 | Визуальный осмотр территорий на наличие очагов произрастания дикорастущей конопли | июнь- август | Ответственный специалист | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 31 | Отправка писем гражданам, юр.лицам об уничножении (скашивании) дикорастущей конопли с указанием срока реагирования на требование | в течение 10 дн. со дня обнаружения и фиксирования в акте осмотра | Ответственный специалист | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 32 | Контрольный осмотр фактов реагирования на письмо об уничтожении дикорастущей конопли | в течение 10 дн. со дня истечения срока исполнения, указанного в письме | Ответственный специалист | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 33 | Проведение мероприятий по ликвидации выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли на территориях общего пользования земель населенных пунктов силами администрации сельсовета | май-август | Глава сельсовета | Места, выявленные в ходе осмотра и зафиксированные в акте |
| 34 | Проведение обследований подкарантинных объектов (повилики), расположенных в границах Павловского сельсовета | июнь-сентябрь | Ответственный специалист | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 35 | Проведение мероприятий по ликвидации выявленных очагов повилики на территориях общего пользования земель населенных пунктов силами администрации сельсовета | июнь-сентябрь | Глава сельсовета | Места, выявленные в ходе обследования и зафиксированное в акте |
| 36 | Размещение информации в местах скопления жителей о вреде и методах ликвидации карантинного растения рода повилика (Европейская), запрете вывоза из карантинной фитосанитарной зоны почвы, перегноя | май-июнь | Ответственный специалист | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 37 | Объявление муниципального конкурса по благоустройству | июль | Ответственный специалист | Администрация сельсовета |
| 38 | Проведение осмотра усадеб, придомовых и прилегающих территорий граждан и юр.лиц для подведения итогов конкурса по благоустройству | август | Комиссия по благоустройству | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 39 | Награждение победителей муниципального конкурса по благоустройству | август | Глава сельсовета Ответственный специалист | с. Павловка д. Куличка д. Захаринка д. Сютик д. Новониколаевка |
| 40 | Заключение Соглашений с гражданами и юр.лицами о благоустройстве прилегающих территорий | в течение года | Глава сельсовета Ответственный специалист | Администрация сельсовета |
| 41 | Благоустройство земельных участков общественного пользования | май | Глава сельсовета | с. Павловка |
| 42 | Очистка набережной пруда со стороны населенного пункта от мусора | июнь-июль | Глава сельсовета | с. Павловка |
| 43 | Опашка населенных пунктов. Устройство минерализованных полос | апрель-май | Глава сельсовета | с. Павловка 1,6км.прохода д. Куличка 4,6км.прохода д. Захаринка 2км.прохода д. Сютик 1,5км.прохода д. Новониколаевка 2,5км.прохода |