АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2024 № 43

с. Павловка

О внесении изменений в постановление администрации Павловского сельсовета от 05.11.2013 № 56 «Об утверждении муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения"»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013 № 41 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Павловского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом, администрация Павловского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Павловского сельсовета от 05.11.2013 № 56 «Об утверждении муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения"» следующие изменения:

1.1. П. 2.6 Раздела II Муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих текущему ремонту, ремонту, капитальному ремонту по решению задач муниципальной программы, приведен в приложении № 2А к муниципальной программе.

Информация о распределении планируемых расходов по задачам муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Советское Причулымье», и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Павловский сельсовет (www.admpavlovsky.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Павловского сельсовета В.П. Межаев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации Павловского сельсовета от 27.05.2024 № 43 | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2А к муниципальной программе "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения" | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих текущему ремонту, ремонту, капитальному ремонту в 2024-2026 гг по решению задачи № 1 муниципальной программы "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения" | | | | | | | | |
| № п/п | № мероприятия задачи № 1 Муниципальной программы | Объект УДС | Вид покрытия | Протяженность объекта УДС, км | Год выполнения работ | Протяженность планируемого к ремонту участка, км | Виды работ | Сумма ремонта, руб. |
| 1 | КБК 03100S5090 | с. Павловка ул. Новая участок № 1 ИД 04-237-819-ОП МП-0001 | грунт | 0,516 | 2024 | 0,516 | Ремонт (отсыпка щебнем) | 745 663,50 |
| 2 | КБК 03100S5090 | с. Павловка ул. Новая участок № 2 ИД 04-237-819-ОП МП-0001 | щебень | 0,520 | 2024 | 0,520 | Ремонт (отсыпка щебнем) | 745 663,50 |
| 3 | КБК 03100S5090 | с. Павловка ул. Новониколаевская ИД 04-237-819-ОП МП-0003 | щебень | 0,700 | 2024 | 0,700 | Ремонт (отсыпка щебнем) | 1 007 673,00 |
| 4 | КБК 03100S5090 | с. Павловка ул. Октябрьская ИД 04-237-819-ОП МП-0008 | щебень | 0,707 | 2024 | 0,692 | Ремонт (отсыпка щебнем) | 971 786,00 |
| 5 | КБК 03100S5090 | с. Павловка ул. Заречная ИД 04-237-819-ОП МП-0011 | грунт | 0,840 | 2024 | 0,283 | Ремонт (отсыпка щебнем) | 671 014,00 |
| 6 | КБК 03100S5090 | д. Сютик ул. Партизанская ИД 04-237-819-ОП МП-0023 | щебень | 1,100 | 2024 | 0,400 | Ремонт (отсыпка щебнем) | 962 473,00 |
| 7 | КБК 0310080520 | д. Сютик дорога на кладбище ИД 04-237-819-ОП МП-0038 | грунт | 0,200 | 2024 | 0,100 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 34 000,00 |
| 8 | КБК 0310080520 | д. Куличка ул. Школьная ИД 04-237-819-ОП МП-0017 | щебень | 0,640 | 2024 | 0,060 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 21 000,00 |
| 9 | КБК 0310080520 | д. Куличка ул. Боготольская ИД 04-237-819-ОП МП-0016 | щебень | 0,650 | 2024 | 0,060 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 21 000,00 |
| 10 | КБК 0310080520 | д. Куличка ул. Заречная ИД 04-237-819-ОП МП-0019 | грунт, щебень | 0,400 | 2024 | 0,060 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 21 000,00 |
| 11 | КБК 0310080520 | д. Захаринка ул. Партизанская участок № 1 ИД 04-237-819-ОП МП-0013 | грунт, щебень | 1,100 | 2024 | 0,040 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 14 000,00 |
| 12 | КБК 0310080520 | д. Захаринка ул. Центральная ИД 04-237-819-ОП МП-0012 | щебень | 1,020 | 2024 | 0,040 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 14 000,00 |
| 13 | КБК 03100S5090 | д. Новониколаевка ул. Труда ИД 04-237-819-ОП МП-0020 | грунт, щебень | 0,650 | 2024 | 0,199 | Ремонт (отсыпка щебнем) | 464 936,83 |
| 14 | КБК 03100S5090 | д. Новониколаевка ул. Минская ИД 04-237-819-ОП МП-0022 | грунт, щебень | 1,300 | 2024 | 0,600 | Ремонт (отсыпка щебнем) | 1 400 873,00 |
| 15 | КБК 0310080520 | д. Захаринка ул. Партизанская участок № 1 ИД 04-237-819-ОП МП-0013 | грунт, щебень | 1,100 | 2025 | 1,100 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 340 000,00 |
| 16 | КБК 0310080520 | д. Захаринка ул. Партизанская участок № 2 ИД 04-237-819-ОП МП-0013 | грунт | 0,670 | 2025 | 0,670 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 178 000,00 |
| 17 | КБК 0310080520 | д. Захаринка ул. Центральная ИД 04-237-819-ОП МП-0012 | щебень | 1,020 | 2025 | 1,020 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 267 000,00 |
| 18 | КБК 0310080520 | с. Павловка ул. Центральная участок № 2 ИД 04-237-819-ОП МП-0004 | щебень | 0,200 | 2026 | 0,050 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 16 400,00 |
| 19 | КБК 0310080520 | с. Павловка ул. Зеленая ИД 04-237-819-ОП МП-0010 | грунт | 0,600 | 2026 | 0,100 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 33 000,00 |
| 20 | КБК 0310080520 | д. Куличка ул. Зеленая ИД 04-237-819-ОП МП-0018 | грунт | 0,720 | 2026 | 0,060 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 21 000,00 |
| 21 | КБК 0310080520 | д. Новониколаевка ул. Тамбовская ИД 04-237-819-ОП МП-0021 | щебень, грунт | 1,000 | 2026 | 0,100 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 33 000,00 |
| 22 | КБК 0310080520 | д. Сютик ул. Советская ИД 04-237-819-ОП МП-0024 | щебень | 1,000 | 2026 | 0,050 | Текущий ремонт (подсыпка щебнем, ямочный ремонт) | 16 400,00 |